## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
< Sport.fy>
Data: 07/10/2021
< Grupo 3 >
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 8 - 07/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Frente Front
Finalizar a tela de pré-cadastro, tela de cadastro do atleta, cadastro do dono da quadra, login dono da quadra, encontrar quadra de futebol (quadrado das fotos da quadra), pagamento e agenda
Frente Backend
Conexão e criação no banco Azure
Finalização do CRUD da API
Implementação do back com o front
Farol do Projeto
Fazer reunião para verificação dos entregáveis
Driagrama de classes Java atualizado
Criação da tela de login, cadastro, home da aplicação e descrição das quadras em HTML
Implementação do padrão de projeto Adapter
Finalizado CRUD atleta, endereço, reservas e quadra
Banco de dados finalizado
Prototipo navegável no Figma completo